**ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Администрация Чернолучинского городского поселения**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 27.02.2018 № 24 |

О внесении изменений в Постановление Администрации Чернолучинского городского поселения № 30 от 28.02.2017 г. «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Чернолучинскогогородского поселенияОмского муниципального района Омской области в сфере водоснабжения и водоотведенияна 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь УставомЧернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Мероприятия по водоснабжению, отраженные в приложении № 1 часть 10.3 техническогозадания на разработку инвестиционной программы Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 годы,утвержденного постановлением Администрации Чернолучинского городского поселения № 30 от 28.02.2017 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****пп** | **Наименование****мероприятия** | **Характеристики** | **Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб.** |  **Срок****реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** |
| 1 | Сооружения очистки и подготовки воды |  | 22,4 | 2017-2024 года |
| 2 | Строительство и обустройство двух скважин на центральном водозаборе  | Q = 6 куб.м./час,Н = 120 м | 1,2  | 2017-2019года |
| 3 | Строительство резервуаров чистой воды и водонасосной станции  | V = 3х100 куб.м.,Q = 45,5 куб.м/час | 4,0  | 2019-2021 года |
| 4 | Строительствоскважины и водонапорной башни по ул. Курортная 2/2 |  |  0,5 | 2018-2020 года |
| 5 | Реконструкция в части замены трубопровода со спутника на глубинный | ПЭ d=110 мм, L=1920 м | 2,88  | 2019-2021 года  |
| 6 | Прокладка трубопровода до жилого массива по ул. Пионерская, дома 1, 2, 3, 4 и 6 | ПЭ d=110 мм, L=2800 м | 4,2  | 2018-2024 года |
| 7 | Установка и замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода |  | 0,23  | 2017-2024 года |
| 8 | Установка и замена водоразборных колонок |  | 0,2  | 2018-2024 года |
| 9 | Замена и установка пожарных гидрантов | ` | 1,4  | 2018-2024 года |
| 10 | Установка приборов учета воды  |  | 0,2  | 2018-2024 года |
| 11 | Прокладка трубопровода до жилых домов по ул. т/б Иртыш 1, т/б Иртыш 2. | ПЭ d=110 мм | 1,1 | 2019-2024 года |
| 12 | Прокладка трубопровода до жилого массива по адресуул. СП Русский лес, дома 1, 2, 3, 4  | ПЭ d=110 мм, L= 1900 м | 2,8 | 2019-2024 года |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайтеАдминистрации Чернолучинского городского поселения «Чернолучье.рф».

Глава городского поселения Н.В. Юркив