КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2018 году

| № п/п | Выполняемые мероприятия |  | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мониторинга - анализа прохождения весеннего половодья и процессов снеготаяния на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области с учетом опыта предыдущих лет, оценки факторов, влияющих на возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с опасным гидрологическим явлением |  | до 26.03.2018 |  | КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области, по вопросам организации и проведения противопаводковых мероприятий в 2018 году, утверждение планов основных организационно – технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  | до 31.01.2018 |  | КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |
|  | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2018 году |  | до 01.02.2018 |  | КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |
| II. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль выполнения в необходимом объеме мероприятий по обеспечению отвода поверхностных вод (по необходимости), особое внимание уделить участкам с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженным искусственными сооружениями (дорогами, насыпями), принятие мер по уборке и вывозу снега с территорий |  | постоянно, до окончания отведения водных масс (по необходимости) |  | КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |
|  | Оборудование водоотводных каналов для стока талых вод, расчистка существующих дорожных водоотводных сооружений и увеличение при необходимости их пропускной способности. Контроль соблюдения владельцами индивидуального жилья Правил благоустройства территорий муниципальных образований |  | постоянно, до окончания снеготаяния |  | КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |
|  | Организация (контроль) очистки от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения в том числе большепролетных сооружений |  | постоянно, до окончания снеготаяния |  | КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |
|  | Подготовка и проверка систем связи и оповещения, разработка текстов сообщений на случай возникновения чрезвычайной ситуации |  | до 16.03.2018 |  | КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |
|  | Принятие исчерпывающих мер по подготовке дорожной инфраструктуры к весеннему снеготаянию |  | до 30.03.2018 |  | КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |
|  | Организация контроля работ по очистке от снега и льда проезжих частей и обочин автомобильных дорог. |  | постоянно, до окончания снеготаяния |  | КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |
|  | Принятие решений по частичному ограничению или прекращению функционирования предприятий, организаций и учреждений, расположенных в зоне затопления |  | в случае угрозы затопления |  | КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |
|  | Организация санитарной очистки районов затопления |  | в случае затопления |  | КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |
| III. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование дежурных бригад для реагирования на возникающие нештатные ситуации |  | до 16.03.2018 г. (В случае угрозы подтопления) |  | КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |
| IV. Порядок контроля готовности звена ТП РСЧС района и оказания помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение штабной тренировки по теме: «Организация управления подчиненными подразделениями при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» |  | февраль 2018 года |  | КЧС и ОПБ Омского муниципального района Омской области, Главы сельских (городского) поселений, руководители учреждений и организаций, 73 ПСЧ, Омская ЦРБ |  |  |
| V. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение регулярного информирования и, при необходимости, немедленного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации и системы оповещения |  | постоянно с 01.03.2018 г. |  | КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |
|  | Ежедневный анализ паводковой обстановки с учетом происходящих изменений |  | постоянно с начала снеготаяния |  | ## Глава Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области, Председатель КЧС и ОПБ Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области, Уполномоченный ГО и ЧС Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |